## Slide 1
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
表格下载：www.1ppt.com/biaoge/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
TSPi汇报
Team： 第8组
Leader：薛忆非

## Slide 2
2.开发策略
3.开发计划
4.定义需求
5.设计
6.产品实现
8.后置处理
1.启动
模块表
7.集成和系统测试
TSPi循环开发的8个阶段

## Slide 3
1.启动阶段

## Slide 4
1.启动阶段
1
2
3
产品目标: 设计并实现基于Android的电子家谱树
角色分工:
Team Leader: 薛忆非 Development Manager:万子涵
Planning Manager:尚鑫琪 Quality Manager: 文峰
Process Manager: 郭晓震 Support Manager: 张徽阳
由Team Leader领导并完成了第一次团队会议，明确了项目分工
1
2
3

## Slide 5
2.开发策略阶段

## Slide 6
2.开发策略
1
2
3
4
5
制定策略：概念设计
初步规模估计
时间估计
评估风险，并分配到各团队成员身上
生产配置管理计划
CIP，CCP，CCB

## Slide 7
3.开发计划阶段

## Slide 8
3.开发计划阶段
列举在周期中产生的所有产品，完成size summary表
1.
估算每个任务所需的时间，完成TASK表
2.
估算每周的任务所需时间，完成schedule表
3.
比较TASK和SCHEDULE表，使Ttotal<Stotal才合理
4.
通过计算完成SUMQ质量计划表
5.
根据SUMQ完成SUMP表
6.
每周应对这5个表进行更新
7.
完成TASK,SCHEDULE,SUMQ,SUMP,SUMS表中的计划值的填写

## Slide 9
4.定义需求阶段

## Slide 10
4.定义需求阶段
3.UML用例图
4.非功能需求
2.功能需求分析
输出软件需求说明书，SRS草稿做完之后，由开发经理领导开发系统测试计划
1.角色分析

## Slide 11
5.设计阶段

## Slide 12
输入开发策略、开发计划、完整的并且已检查过的SRS
3.设计阶段
设计集成测试的检查和更新。
输出概要设计文档和集成测试计划
设计标准、任务分配、规格说明书完成集成测试计划。

## Slide 13
6.产品实现阶段

## Slide 14
6.产品实现阶段
组件质量检查
代码复查
编码
部件的外部说明
单元测试
在每一个周期都
开发了哪些功能
把相关功能
分配到部件
软件总体架构
SDS文档
代码检查
编译
实现

## Slide 15
7.集成和系统测试阶段

## Slide 16
7.集成和系统测试阶段
1
2
3
4
集成测试策略：big-bang
建立系统
系统测试策略：功能第一的测试策略
回归测试

## Slide 17
8.后置处理阶段

## Slide 18
8.后置处理阶段
输出Cycle1表